Projektplan						Stand 10.11.2015

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 -2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Bildung

Projekt-

steuerungs-

gruppe

Hauptphase der Vorbereitungen

- Konzepterstellungen

- Aufbau Mastermandant

Feedback

Überprüfung

Anpassung

Evaluation

Gesetzgebung (VWO)

Einführung in der Fläche

3 Kreiskirchenämter p. a.

Einführung in den Kirchenkreisen und der Landeskirche

Januar 2015:	Vorbereitungsjahr nächste Kirchenkreise

2016: 	Start Echtbuchungen nächste Kirchenkreise

# Durchführung Piloten

2010: 			Ablauforganisation, Vorarbeiten KK

2011 			Einrichtung Software

Schulungen

Haushaltsplanung für 2012

2012				Start Echtbuchungen

2014			Eröffnungsbilanz

ab Juli 2014	Evaluation durch Projektsteuerungsgruppe

bis April 2015		Abschlussbilanz

Bildung

Projekt-

planungs-gruppe